## ДО

## СОФТГРУП АД

гр. София 1404,

р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бул. България № 49, ет. 8

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Предоставяне на външни услуги - консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) - 1 брой“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Предоставяне на външни услуги - консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) - 1 брой“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна 60 (шестдесет) календарни дни (от крайния срок за получаване на оферти).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на СОФТГРУП АД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Минимални технически и/или функционални характеристики за предоставяне на консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) - 1 брой: Услугата да включва минимум следните 6 (шест) дейности: Управление на проекта предмет на договора за консултантска услуга и изготвяне на План на проекта Управлението на проекта да осигури съответствие на изхода на проекта с изискванията, посочени в Договора. Тази дейност да е свързана с планиране и изпълнение на проекта, наблюдение, контрол и отчитане по отношение на процесите, свързани с обхвата, качеството, графика, рисковете, човешките ресурси, разходите и комуникациите по проекта. Кандидатът да разработи и предостави за одобрение от Възложителя в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на сключване на договора План на проекта, който ще се използва при изпълнението и контрола на дейностите от проекта. В него да е посочена организациона структура и комуникационни канали за работа между отделните екипи от страна на Възложителя и от страна на Изпълнителя, както и да е предвидено провеждането на периодични срещи за обсъждане на прогреса на проекта, за да се посочват и разрешават възникнали проблеми и предложени промени. Предварителни огледи на помещението за инсталация и оценка на готовността на обекта. Изготвяне на документ Спецификация на изискванията към обекта на инсталация на оборудване и Доклад за готовността на обекта Кандидатът да извърши предварителни огледи на помещението за инсталация и да се произнесе относно съответствието с изискванията за инсталация на системата. Да се извърши оценка на готовността на обектите след потвърждение от Възложителя, че обектите са подготвени съгласно Спецификация на изискванията към обектите, която да се разработи и предостави предварително от Кандидата. След приключване на огледите на обекта, Кандидатът да подготви Доклад за готовност на обекта, който да представлява обобщени резултатите от всички огледи. При констатирани разлики спрямо изпратените изисквания, Кандидатът да уведоми Възложителя за тях и да изчака тяхното отстраняване преди да започне инсталацията на обекта. Детайлно проектиране и изготвяне на документ Детайлен дизайн Кандидатът да извърши детайлно проектиране и да изготви документ Детайлен дизайн. Детайлният дизайн да включва подробно описание на решението на Възложителя, включително специфичните компоненти и взаимодействието между тях, за да отговаря на нуждите на Възложителя за създаване на пълно решение. Преди започване разработването на дизайна, Възложителят трябва да потвърди всички изисквания и да определи финалните параметри на необходимото решение на среща или по e-mail. Детайлният дизайн да се разработи, като се вземат предвид спецификите в бизнеса на Възложителя, техническите изисквания, информацията, предоставена по време на работните срещи, както и последвали ревизии на дизайна. Детайлният дизайн да подлежи на преглед, коментари, ако е необходимо, и одобрение от Възложителя преди да се пристъпи към следващите дейности по проекта предмет на договора за консултантска услуга. Физическа инсталация на оборудването, част от системата, в помещения и сървърни шкафове на Възложителя Кандидатът да извърши физическа инсталация, окабеляване и свързване на оборудването съгласно приетата дизайн документация и изискванията на производителите. Инсталационните дейности да започнат само след одобрение от Възложителя на документа Детайлен дизайн на решението и съгласно предварително подготвен двустранно приет график. Конфигурация и интеграция с другите системи на Възложителя Кандидатът да извърши конфигурация и интеграция съгласно приетата дизайн документация. Конфигурационните дейности да започнат само след одобрение от Възложителя на документа Детайлен дизайн на решението и завършена физическа инсталация. Миграция на услуги, които могат да бъдат засегнати от внедряването на новото оборудване, част от системата и изготвяне на Миграционна процедура Кандидатът да изпълни необходимите дейности описани в Миграционната процедура подготвена предварително от него и одобрена от Възложителя. Всичките дейности да бъдат изпълнени според одобрен предварително от двете страни график и след потвърждение, че всички дейности по подготовка за миграция са приключили. Миграцията на услуги да има за цел да се прехвърлят всички виртуални (Hyper-V) машини, функциониращи върху текущите сървъри на Възложителя върху ново-изградената инфраструктура, което включва прехвърляне на данните между дисковите масиви и прехвърляне на машините между изчислителният ресурс. Забележка: Непокриването на дори само една от тези минимални технически и/или функционални характеристики е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка поради несъответствие с поставените от възложителя минимални изисквания за изпълнение на предмета на процедурата. Допълнителни дейности, включени в предоставянето на консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) - 1 брой: Кандидатът да изготви Процедура за функционални и стрес тестове на решението, която да се одобри от Възложителя предварително; Кандидатът да проведе функционални и стрес тестове на решението след успешна инсталация, конфигурация и миграция по изготвена Процедура. Тестовете да се провеждат в присъствието на упълномощени представители на Кандидата и Възложителя и да покриват всички аспекти и функционалности на интегрираното решение. След успешно преминаване на тестовете да е предвидено подписване на двустранен Констативен протокол за резултат от тестове. Забележка: Допълнителните дейности, включени в предоставянето на консултантските услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, без наличие на допълнителни дейности, включени в предоставянето на консултантската услуга, не може да бъде отхвърлена на това основание. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Неприложимо |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Да бъде разработена и предоставена от Кандидата минимум следната документация, като резултати от изпълнението на дейностите по консултантската услуга: План на проекта – резултат от изпълнение на Дейност 1; Спецификация на изискванията към обекта на инсталация на оборудване и Доклад за готовност на обекта – резултат от изпълнение на Дейност 2; Детайлен дизайн – резултат от изпълнение на Дейност 3; Двустранно приет график за физическа инсталация на оборудването – резултат от изпълнение на Дейност 4; Миграционна процедура – резултат от изпълнение на Дейност 6. В случай, че бъдат предложени в офертата на Кандидата и допълнителни дейности, включени в предоставянето на консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга), да бъде разработена и предоставена от Кандидата минимум следната документация, като резултати от изпълнението на тези допълнителни дейности по консултантската услуга: Процедура за функционални и стрес тестове – резултат от изпълнение на допълнителните дейности. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). В случай, че в процеса на изпълнение на услугата възникнат авторски права и/или права на ползване на интелектуални продукти, същите ще бъдат собственост на Възложителя. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: Неприложимо. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). 1. Срок за изпълнение /в календарни дни/ Забележка: Предложения срок следва да не е по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение и да не е по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни. При предложен срок под 30 дни Възложителя ще счита офертата за нереалистична и същата ще бъде отхвърлена на това основание. |  |  |
| Други: Неприложимо |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

плащане в размер на 100% от цената на извършваната услуга, съгласно ценовото предложение в офертата на кандидата, дължимо до 10 дни след оформяне на следните документи:

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената услуга, приета без забележки от Възложителя и

- представяне в оригинал на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържаща изискуемите реквизити.

При различни дати на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цитирания 10-дневен срок на дължимото плащане започва да тече от последната дата спрямо датите, посочени в двата цитирани документа.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие.

ДАТА: __________ 2019 г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

# Footnotes

Не се посочва при извършване на периодични доставки.